**ПРОЕКТ**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»**

**Г. Грозный 2017**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городского округа «город Грозный» на 2018 - 2022 годы» (далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного |
| Соисполнители Программы | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного - граждане, юридические лица (заинтересованные лица); |
| Цели Программы | - улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  - организация благоустройства территорий муниципального образования;  - создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика муниципального образования, размещение и содержание малых архитектурных форм. |
| Задачи Программы | - обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории городского округа «город Грозный» с учетом приоритетов территориального развития;  - создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;  - повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками;  - адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, 365 ед.;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 69,4 %;  3. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, 1 523 161,4 кв. м;  4. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы 24 ед;  5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, предусмотренных в рамках муниципальной программе, 39 % ;  6. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций \_\_\_\_\_%;  7. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций \_\_\_\_%. |
| Сроки реализации  Программы | 2018 -2022 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;  - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100% . |

1. **Сфера реализации Программы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития**

Город Грозный находится в своеобразной котловине Чеченской равнины, образованной невысокими горными хребтами, окружающими его: на западе, юго-западе Сунженским хребтом; севере, северо-востоке Терским, Грозненским и Брагунским хребтами; юге, юго-востоке Новогрозненским хребтом (Алдынская возвышенность).

Расстояние от Грозного (по прямой) составляет:

1) до Москвы -2200 км;

2) до Черного моря – 450 км;

3) до Каспийского моря -126 км.

Координаты г. Грозного : 430 20I с.ш.; 440 37I в.д.. Город Грозный расположен на высоте 126 м. над уровнем мирового океана.

Положение города на юге умеренного климатического пояса определило его среднегодовую температуру воздуха 10,40 С, среднегодовое количество осадков 450 мм -600мм, в год.

Максимальная температура зимой - -410 С, летом + 45 0 С.

Климат континентальный, зима мягкая, средняя t в январе - -40 С, лето жаркое, средняя t июля – 22-24 С0 . Численность постоянного населения (на 1 января 2017г.) - 291687 тыс. человек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2015г.** |
| **Жилищный фонд города** |  |  |
| общая площадь жилых помещений | кв.м. | 7 549 100 |
| число жилых квартир в многоквартирных домах | единица | 68 034 |

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Система ливневой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов района ливневая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

В существующем жилищном фонде на территории города Грозный муниципального района объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Планировка и застройка муниципального образования, формирование жилых и общественных зон проводились без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства территорий муниципального образования в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Грозный осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2017 год» реализованы проекты по благоустройству 82 дворовых территорий и 4 общественной территории.

Тем не менее, неблагоустроенными остались еще 635 дворовых территорий МКД и 24 общественные территории. Степеньих благоустроенности не отвечает градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик города Грозный в целом.

В целом благоустройство находится на неудовлетворительном уровне.

Основными местами массового отдыха населения являются сельские парки и скверы. Старые парки и скверы города Грозный требуют капитального ремонта.

Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, который предполагает использование программно-целевого метода, рассчитанный на среднесрочный период.

Одним из наиболее важных моментов благоустройства района является благоустройство наиболее посещаемых территорий (центральные улицы, площадки, парки и скверы), строительство тротуаров по улице, где расположены социально значимые объекты сельских поселений.

Довольно остро стоит и вопрос благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Строительство детских и спортивных площадок, озеленение дворовых территорий и организация освещения окажет положительное влияние на эстетическое состояние района и удовлетворенность населения уровнем благоустройства.

Реализация Программы, предусматривающая согласованные действия органов местного самоуправления муниципального образования и населения района, будет способствовать решению вышеперечисленных задач и позволит комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечит комфортные условия проживания для жителей района.

* 1. **Информация о текущем состоянии сферы благоустройства в муниципальном образовании «городской округ «город Грозный»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017год |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов). | ед./ кв. м | 130 | 212 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | % | 20,8 | 29,6 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чеченской Республики). | % | 7 | 11 |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие). | ед./ кв. м | 130/ 159583 | 212/ 369550 |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения г. Грозный (под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут). | % | 7 | 11 |
| 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.). | ед. | 27 | 27 |
| 7 | Доля и количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий. | % / ед. | 48%/ 198 882,6 | 61%/ 304 926 |
| 8 | Доля и количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве. | % / ед. | 52%/ 232650,4 | 39%/ 290249 |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. | кв.м. | 1,1 | 1,4 |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики). | % | 0 | 1 |
| 11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | % | 0 | 5279/ 39859 |

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы**

Целью Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования «городской округ «город Грозный», в том числе:

- улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- организация благоустройства территорий муниципального образования;

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;

- совершенствование архитектурно - художественного облика муниципального образования, размещение и содержание малых архитектурных форм.

- формирование доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования «городской округ «город Грозный» с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

- повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;

- адаптация городской среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

Успешное выполнение поставленных задач позволит улучшить условия жизни населения и повысить привлекательность района, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы, привлечения бизнеса. Будут созданы необходимые условия для развития других систем жизнеобеспечения населения города в целом.

Период реализации Программы 2018-2022 годы.

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приводятся в **приложении № 1** к Программе.

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

В рамках Программы на 2018-2022 гг. для достижения поставленных целей предусматривается реализация следующих мероприятий:

комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «городской округ «город Грозный»;

оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида населенных пунктов района за счет реализации проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий и мест массового отдыха населения;

озеленение населенных пунктов города Грозный (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок);

строительство детских игровых и спортивных площадок;

благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом их доступности для маломобильных групп населения

расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Перечень основных мероприятий приведен в **приложении № 2** к Программе.

Благоустройство дворовых и общественных территорий предусматривает выполнение минимального и дополнительного перечня работ:

**минимальный перечень работ:**

– ремонт дворовых проездов;

– организация освещения;

– установка скамеек;

– установка урн для мусора.

**дополнительный перечень работ:**

**–** оборудование детских и (или) спортивных площадок;

– оборудование автомобильных парковок;

– озеленение;

- иные виды работ.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблицей 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм | 1000 м2 покрытия | 9497,60 |
| 2 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 36310,10 |
| 3 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 2406,41 |
| 4 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальт укладчиками типа «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки: до 6 м и толщиной слоя 7 см | 1000 м2 | 7585,50 |
| 5 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01(К-6) | 1000 м2 | 1928,88 |
| 6 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 409,10 |
| 7 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 1810,08 |
| 8 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 4639,33 |
| 9 | Камни бортовые бетонные, марка 300 | м3 | 1308,48 |
| 10 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см | 100 м2 покрытия | 3422,44 |
| 11 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 покрытия | 2175,92 |
| 12 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4407,42 |
| 13 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: однослойных толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 3646,91 |
| 14 | Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8 % (250/7,07)=35,36 *ПЗ=250/7,07* | м3 | 35,36 |
| 15 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 70 мм площадью ремонта до 5 м2 | 100 м2 | 2460,16 |
| 16 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные) марка II, тип В | т | 409,10 |
| 17 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 4,03 |
| 18 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 13,84 |
| 19 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 4407,42 |
| 20 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 976,91 |
| 21 | Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: 250 мм | 100 м трубопроводов | 823,71 |
| 22 | Труба полиэтиленовая, наружный диаметр 200 мм | 10 м | 712,25 |
| 23 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 480,7 |
| 24 | Устройство прямоугольных бетонных монолитных канализационных колодцев площадью: до 3 м2 в сухих грунтах | 10 м3 | 5547,27 |
| 25 | Люки чугунные тяжелые | шт. | 922,49 |
| Освещение | | | |
| 26 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными | 1 шт. | 221,08 |
| 27 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий | 100 м | 185,44 |
| 28 | Кронштейны специальные для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 | 1 шт. | 245,88 |
| 29 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66Кв, число жил – 2 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 5150,82 |
| 30 | Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный ЖКУ 28-400-01 (с выпуклым стеклом) | шт. | 345,32 |
| 31 | Держатель светильника | 10 шт. | 84,52 |
| 32 | Светильники настенные с рассеивателем из силикатного стекла, цилиндрической формы и формы усеченного конуса тип НБ006х100/Р2«0-01УХЛ4 и НБ006х100/Р2»0-03УХЛ4 | шт. | 120,57 |
| 33 | Урна металлическая(Артикул 9001) | шт | 354,83 |
| 34 | Скамейка (Артикул 8004) | шт | 854,10 |

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, составляет не менее двух процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приведен в **приложении 3** к Программе.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в форме ежегодных субботников по уборке дворовой территории (не менее одного субботника за отчетный год).

Проведение субботников по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «городской округ «город Грозный», подлежащих благоустройству, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, сформированный по результатам инвентаризации уровня благоустройства территории муниципального образования «городской округ «город Грозный», проведенной в соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 июля 2017 года № 174, и на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц, приведен в **приложении №4** к Программе.

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными правилами благоустройства муниципальном образовании муниципального образования «городской округ «город Грозный» приведена в **приложении 5** к Программе.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Основными источниками финансирования Программы являются средства республиканского бюджета, в том числе за счет целевых субсидий, поступивших из федерального бюджета, средства местного бюджета муниципального образования «городской округ «город Грозный», средства заинтересованных лиц.

Для заключения соглашения с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики на предоставление субсидий республиканского бюджета на поддержку муниципальной программы Мэрией города Грозного обеспечивается предоставление в адрес министерства следующих документов:

–адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;

–перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы;

–адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с соглашениями, заключенными с Мэрией города Грозного;

– предоставить заключительные документы по инвентаризации уровня благоустройства территории муниципального образования «городской округ «город Грозный» в виде паспортов благоустройства на все объекты, нуждающиеся в благоустройстве.

# Механизм реализации Подпрограммы

Ответственным исполнителем является Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного.

Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного:

1. Обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта Программы (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования), в том числе при внесении в нее изменений, в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными Мэрией города Грозного, устанавливающими Порядок общественного обсуждения проекта Программы, Порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы».

По итогам общественного обсуждения необходимо осуществить доработку Программы с учетом предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории.

2. Заключает с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики соглашение о предоставлении субсидии, для чего обеспечивает представление в адрес министерства необходимых для получения субсидий документов, указанных в разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» Программы.

3. Разрабатывает и утверждает в срок до 1 марта 2018 года с учетом обсуждениями с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу на 2018 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории **приложение № 6** к программе.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования приведен в **приложении № 7** к Программе.

4. Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в муниципальном образовании «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы» федеральными, республиканскими и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

5. Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заключают договора с подрядными организациями на выполнение мероприятий Программы, в том числе на осуществление строительного контроля;

7. Представляет ежемесячно отчеты о выполненных мероприятиях Программы в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики, в соответствии с периодичностью и сроками, установленными соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1 | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы | ед. |  |  |  |  |  |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от  общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % |  |  |  |  |  |
|  | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Министерство строительства и ЖКХЧеченской Республики для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

«Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий Подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| **Задача 1** | | | | | | |
| 1. Оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида территории муниципального образования «городской округ «город Грозный» | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2018 | 2022 | Обеспечение привлекательного внешнего вида территории муниципального образования «городской округ «город Грозный» | Приведение в соответствие с Правилами благоустройства, фасадов зданий и рекламных конструкций | Показатель 1  «Доля объектов архитектуры, фасады которых соответствуют Правилам оформления фасадов зданий, от общего числа объектов»  Показатель 2  «Доля объектов архитектуры, фасады которых приведены в соответствие с Правилами оформления фасадов, в рамках Программы за отчетный период» |
| 2.Озеленение территории муниципального образования «городской округ «город Грозный» (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок) | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2018 | 2022 | Обновление зеленых зон, озеленение парковых зон, улучшение экологического состояния территории муниципального образования «городской округ «город Грозный» | Привлечение граждан к процессу посадки деревьев  Назначение ответственных за содержание зеленых зон и деревьев  Обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей благоустроить свои территории в плане озеленения | Показатель 1  «Доля площади обновленных зеленых зон от общей площади зеленых зон территории муниципального образования «городской округ «город Грозный»  Показатель 2  «Доля площади обновленных зеленых зон от общей площади зеленых зон территории муниципального образования «городской округ «город Грозный», обновленных при трудовом участии граждан»  Показатель 3  «Доля благоустроенных территорий юр. лиц и ИП за отчетный период» |
| Благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом доступности для маломобильных групп населения | Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного | 2018 | 2022 | Улучшение городской среды, путем благоустройства дворовых территорий, создание мест для массового отдыха населения и занятия спортом | *-оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации;*  *- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;*  *- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;*  *- установка скамеек со спинками для отдыха;*  *- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;*  *- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;*  *- обеспечение возможностей для тифлокоментирования и субтитрирования зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах, в "зеленых театрах";*  *- устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, приспособленных пирсов, адаптированных участков на пляжах* | Показатель 1  «Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества территорий»  Показатель 2  «Площадь благоустроенной территории массового отдыха населения и наиболее посещаемых территорий территории муниципального образования «городской округ «город Грозный»» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Общие положения
   1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования город Грозный, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

* 1. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

1. Условия аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае, если предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, Комитета городского хозяйства Мэрии города Грозного для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Мэрии города Грозного в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом городского хозяйства Мэрии города Грозного на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Комитет городского хозяйства Мэрия города Грозного осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

1. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Комитетом городского хозяйства Мэрии города Грозного в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного, обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»

**Адресный перечень дворовых территорий**

**многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес** | **Чис-сть  прож-щих** | **Площадь  дворовой  территории (кв.м.)** | **Срок реализации** |
|
| **1** | пер. Киевский, 13 | 133 | 2200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **2** | пер. Киевский, 11 | 90 | 2880 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **3** | пер. Киевский, 12 | 121 | 2750 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **4** | пер. Киевский, 10 | 122 | 2880 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **5** | пер. Киевский, 9 | 107 | 3850 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **6** | пер. Киевский, 8 | 177 | 5400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **7** | ул. Анисимова, 29а | 278 | 6420 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **8** | ул. У. Садаева, 23 | 557 | 21336 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **9** | ул. У. Садаева, 29 | 217 | 7178,78 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **10** | ул. Дьякова, 11/1 ул. Дьякова, 11/2 | 338 | 10768,17 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **11** | ул. У. Садаева, 33/18 ул. Л. Яшина, 16 | 452 | 14357,56 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **12** | ул. А. Айдамирова, 133 к. 4 | 141 | 1300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **13** | ул. М.Д. Миллионщикова, 61 ул. М.Д. Миллионщикова, 63 | 328 | 2790 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **14** | ул. Д. Б. Абдурахманова, 89 | 181 | 2390 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **15** | ул. Д. Б. Абдурахманова, 91 | 110 | 1300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **16** | ул. М.Д. Миллионщикова, 65 ул. М.Д. Миллионщикова, 67 | 330 | 2790 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **17** | пр-кт М.Али, 17 | 131 | 2100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **18** | пр-кт М.Али, 19 пр-кт М.Али, 23 | 270 | 4000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **19** | пр-кт А.Х. Кадырова, 53 ул. Д.Б. Абдурахманова, 87 | 680 | 4136 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **20** | ул. Малгобекская, 3, корп. 1 ул. Малгобекская, 3, корп. 2 ул. Малгобекская, 3, корп. 3 | 350 | 2086 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **21** | ул. Трошева, 83 ул. Тасуева, 21 | 47 | 1441 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **22** | ул. Трошева, 2 ул. Тасуева, 4 | 53 | 712 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **23** | ул. Восточная, 52 | 20 | 150 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **24** | ул. Деловая, 9 ул. Деловая, 2/7 ул. Моздокская, 6 | 29 | 1303,7 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **25** | пр-кт М. Али, 37 | 157 | 2145 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **26** | пр-кт М. Али, 39 | 132 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **27** | ул. У. Садаева, 1 ул. У. Садаева, 3 ул. Э. Кишиевой, 78 | 384 | 4234,24 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **28** | ул. Серноводская, д. 16 | 8 | 315 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **29** | ул. Тасуева, 15 | 19 | 311 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **30** | ул. Трошева, 75 | 15 | 489 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **31** | ул. Трошева, 77 | 18 | 1489 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **32** | ул. Трошева, д. 69 ул. Трошева, д. 69б ул. Тучина, д. 2б ул. Тучина, д. 2г ул. Трошева, д. 71 | 108 | 1681 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **33** | ул. Трошева, д. 89 ул. Трошева, д. 91 ул. Кутузова, д. 7 | 123 | 629 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **34** | ул. Тучина, 1 ул. Моздокская, 8а | 42 | 464 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **35** | ул. Тучина, 10 | 83 | 624 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **36** | ул. Тучина, 11 | 50 | 286 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **37** | Ул. Иналова, 6а | 20 | 814 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **38** | ул. Малгобекская, 2 | 132 | 1170 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **39** | Ул. Малгобекская, 18 | 50 | 731 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **40** | ул. Моздокская, 1 ул. Моздокская, 3 | 138 | 1221 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **41** | ул. Моздокская, 5 ул. Малгобекская, 4 | 222 | 2018 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **42** | ул. Моздокская, 7 ул. Моздокская, 9/8 | 95 | 1404 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **43** | ул. Моздокская, 38 а ул. Моздокская, 38  ул. Моздокская, 36 ул. Моздокская, 36 а | 120 | 1423 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **44** | ул. Моздокская,23 ул. Моздокская,25 ул. Моздокская,27 | 188 | 2331 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **45** | ул. Моздокская, 34а ул. Моздокская, 34 | 75 | 374 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **46** | ул. Серноводская, 14 ул. Серноводская, 18 ул. Тасуева, 13 | 48 | 1713 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **47** | ул. Тасуева, 19 | 8 | 299 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **48** | ул. Трошева, 81 | 17 | 170 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **49** | ул. Трошева, 93а ул. Трошева, 93 | 31 | 891 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **50** | ул. Трошева, 95а ул. Трошева, 95 ул. Иналова, 8 ул .Иналова, 10 | 105 | 600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **51** | ул. Тучина, 12 | 16 | 365 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **52** | ул. Моздокская, 11 ул. Моздокская, 13  ул. Моздокская, 15 ул. Моздокская, 17 ул. Моздокская, 17б ул. Моздокская, 21 | 144 | 3443 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **53** | ул. Моздокская, 28 ул. Моздокская, 26 ул. Моздокская, 24 ул. Серноводская, 15 ул. Кутузова, 4 ул. Кутузова, 4а | 165 | 4383 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **54** | ул. Моздокская, 37 | 44 | 680 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **55** | ул. Моздокская 41 | 60 | 140 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **56** | ул. Моздокская, 29 ул. Моздокская, 31 | 95 | 1056 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **57** | ул. Трошева, 67а ул. Трошева, 67б | 38 | 630 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **58** | ул. Трошева, 67в ул. Трошева, 69а | 87 | 630 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **59** | ул. Трошева, 69б ул. Трошева, 69  ул. Тучина, 2г ул. Тучина, 2б ул. Трошева, 71 | 108 | 1681 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **60** | ул. Трошева, 73 | 13 | 489 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **61** | ул. Трошева, 79 | 13 | 489 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **62** | ул. Трошева, 85а ул. Трошева, 87 | 148 | 779 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **63** | ул. Тучина, 1/12 ул. Малгобекская, 3 ул. Малгобекская, 16 | 123 | 1746 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **64** | ул. Тучина, 6 а | 69 | 1975,3 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **65** | ул. Дьякова, 15/20 | 420 | 4485 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **66** | ул. Иоанисиани, 13 ул. Иоанисиани, 15 ул. Иоанисиани, 17 ул. Иоанисиани, 19 ул. Дьякова, 10 ул. Дьякова, 12 | 710 | 3900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **67** | ул. Кабардинская, 4 | 180 | 5587,8 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **68** | ул. Кабардинская 11 / 27 | 25 | 5600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **69** | ул. Карагандинская, 6 ул. Карагандинская, 10 | 82 | 4820 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **70** | ул. Д.И. Багаева, 17 | 95 | 3979,4 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **71** | ул. С.Ш. Лорсанова, 6 | 241 | 6650 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **72** | ул. С.Ш. Лорсанова, 8 | 36 | 400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **73** | ул. Старопромысловское шоссе, 8 | 43 | 700 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **74** | ул. Авиационная, 40 ул. Закревского, 4/1 ул. Закревского, 4/2 ул. Закревского, 4/3 ул. Закревского, 4а | 110 | 5100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **75** | ул. Анисимова 40/44 | 265 | 3575 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **76** | ул. К. Абдурахманова, 78 пр-кт А.Х. Кадырова, 40а пр-кт А.Х. Кадырова, 42а | 381 | 5655 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **77** | ул. Быковского, 17 | 22 | 1000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **78** | ул. Гадаева, 9 | 33 | 3120 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **79** | ул. Г.А. Угрюмова, 88 ул. Г.А. Угрюмова, 88а | 117 | 1000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **80** | ул. Дьякова, 16 ул. Иоанисиани, 23 | 229 | 3990 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **81** | ул. Дьякова, 18 ул. Иоанисиани, 25 | 205 | 3990 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **82** | ул. Дьякова, 25 | 192 | 3325 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **83** | ул. Дьякова, 27 | 205 | 7392 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **84** | ул. Санкт-Петербургская, 42а | 37 | 3895 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **85** | пр-кт А.Х. Кадырова, 34 пр-кт А.Х. Кадырова, 36  пр-кт А.Х. Кадырова, 38а | 280 | 3498 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **86** | пр-кт А.Х. Кадырова, 38б | 76 | 1276 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **87** | пр-кт А.Х. Кадырова, 48 пр-кт А.Х. Кадырова, 46 | 255 | 2268 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **88** | пр-кт А.Х. Кадырова, 74 / 100 | 624 | 6900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **89** | пер. Киевский, 16 пер. Киевский, 18 пер. Киевский, 19 пер. Киевский, 20 | 431 | 3818 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **90** | пр-кт М. Али, 35 | 147 | 2145 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **91** | пр-кт М. Али, 43 | 206 | 5166 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **92** | ул. Л. Яшина, 2 | 293 | 6345 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **93** | ул. У. Садаева, 37/ 39 ул. У. Садаева, 41 ул. У. Садаева, 43 | 1054 | 12240 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **94** | ул. Л. Яшина, 22 ул. У. Садаева, 28 | 448 | 8316 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **95** | ул. Л. Яшина, 24 | 421 | 6768 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **96** | ул. Л. Яшина, 28 | 280 | 2709 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **97** | ул. Л. Яшина, 30 | 218 | 4386 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **98** | ул. Л. Яшина, 32 | 248 | 4386 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **99** | ул. Л. Яшина, 34 | 255 | 4386 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **100** | ул. Ш.А. Митаева, 34 | 33 | 6400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **101** | ул. Ш.А. Митаева, 52 | 241 | 6000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **102** | ул. Петропавловское шоссе, 36 ул. Петропавловское шоссе, 38 ул. Петропавловское шоссе, 40 ул. Петропавловское шоссе, 50 | 200 | 3400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **103** | ул. Петропавловское шоссе, 44 ул. Петропавловское шоссе, 46 ул. Петропавловское шоссе, 70 | 178 | 3000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **104** | ул. Пролетарская, 68 | 148 | 1794 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **105** | ул. У. Садаева, 47 | 117 | 3430 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **106** | ул. У. Садаева, 49 | 229 | 7200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **107** | ул. В.А. Кан-Калика, 41 | 178 | 4730 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **108** | ул. М.Д. Миллионщикова, 41 ул. М.Д. Миллионщикова, 45 | 87 | 2100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **109** | ул. М.Д. Миллионщикова, 43 | 185 | 4830 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **110** | ул. А-Х. Яндарова, 26 ул. А-Х. Яндарова, 28 ул. Ш.А.Митаева, 25/15 | 176 | 3500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **111** | ул. Агрономическая, 8 | 43 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **112** | ул. А. Айдамирова, 131/3 ул. А. Айдамирова, 131/4 ул. А. Айдамирова, 131/6 | 388 | 1500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **113** | ул. А. Айдамирова, 133/10 | 207 | 1700 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **114** | ул. Агрономическая, 10 | 95 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **115** | ул. А. Айдамирова, 147/4 | 214 | 1800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **116** | ул. Даудова, 1 ул. Даудова, 2 | 37 | 200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **117** | ул. Карагандинская, 14 | 35 | 200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **118** | ул. Монтажная, 9 ул. Монтажная, 15 | 154 | 1500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **119** | ул. Нухаева, 3 ул. Нухаева, 3а | 54 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **120** | ул. Озерная, 1 ул. Озерная, 3 | 52 | 1500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **121** | пер. Киевский, 21 пер. Киевский, 22 пер. Киевский, 23 пер. Киевский, 18 | 522 | 5074 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **122** | ул. Киевская, 51 | 109 | 750 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **123** | ул. Киевская, 55 ул. Киевская, 59 | 148 | 2600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **124** | ул. Киевская, 9а ул. Киевская, 9б | 417 | 2500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **125** | ул. Киевская, 31 | 47 | 450 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **126** | пр-кт А.Х. Кадырова, 42 | 115 | 2268 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **127** | пр-кт М. Али, 3а | 136 | 2200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **128** | пр-кт М. Али, 27а | 126 | 2345 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **129** | пр-кт М. Али, 27б | 127 | 1575 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **130** | пр-кт М. Али, 31 | 92 | 3000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **131** | пр-кт М. Али, 31а | 80 | 900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **132** | пр-кт М. Али, 33/26 | 412 | 4025 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **133** | пр-кт В.В. Путина, 1а пр-кт В.В. Путина, 1 | 155 | 4000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **134** | ул. А. Айдамирова, 43 | 199 | 3129 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **135** | ул. А. Айдамирова, 133/6 | 570 | 5800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **136** | ул. А. Айдамирова, 133/7 ул. А. Айдамирова, 133/8 | 138 | 2200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **137** | ул. А. Айдамирова, 141/3 ул. А. Айдамирова, 139 | 338 | 3600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **138** | ул. А. Айдамирова, 141/5 | 184 | 4200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **139** | ул. А. Айдамирова, 141/8 | 61 | 5000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **140** | ул. А. Митаева, 49 | 53 | 800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **141** | ул. Артельная, 1 | 900 | 625 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **142** | ул. Грибоедова, 100 | 73 | 600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **143** | ул. Дьякова, 1 | 254 | 1800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **144** | ул. Дьякова, 1в ул. Л. Яшина, 4г | 373 | 3600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **145** | ул. Дьякова, 2 ул. Дьякова, 2а | 230 | 1800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **146** | ул. Дьякова, 6 ул. Иоасиниани, 9 ул. Иоасиниани, 7 ул. Иоасиниани, 5 | 430 | 3300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **147** | ул. Дьякова, 7 | 198 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **148** | ул. Дьякова, 9 | 214 | 3000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **149** | ул. Звеньевая, 15 | 55 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **150** | ул. Звеньевая, 16 | 40 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **151** | ул. Ильинская, 14 | 48 | 100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **152** | ул. Иоанисиани, 12 ул. Иоанисиани, 14 ул. Иоанисиани, 16 | 297 | 6741 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **153** | ул. Иоанисиани, 18 | 228 | 3900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **154** | ул. Иоанисиани, 20 | 215 | 768 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **155** | ул. Иоанисиани, 24 | 230 | 4356 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **156** | ул. Киевская, 11а | 88 | 900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **157** | ул. Д.И. Багаева, 19 | 81 | 1800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **158** | ул. Ачхой-Мартановская, 3а | 101 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **159** | ул. С.Ш. Лорсанова, 11а | 42 | 2000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **160** | ул. С.Ш. Лорсанова, 27 | 54 | 4800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **161** | ул. Н. Назарбаева, 84 ул. Н. Назарбаева, 84а ул. Н. Назарбаева, 86 ул. Н. Назарбаева, 86а | 481 | 10000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **162** | ул. М. Нурбагандова, 5 | 131 | 781 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **163** | ул. Нурбагандова, 7 ул. Нурбагандова, 7а ул. Нурбагандова, 7б ул. Нурбагандова, 9 | 395 | 2701 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **164** | ул. Нурбагандова, 19 ул. Нурбагандова, 21 ул. Нурбагандова, 31 ул. Нурбагандова, 33 ул. Нурбагандова, 35 | 452 | 4370 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **165** | ул. Нурбагандова, д. 23 ул. Нурбагандова, д. 27 | 179 | 800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **166** | ул. Нурбагандова, 25 ул. Нурбагандова, 25а | 62 | 1600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **167** | ул. Нурбагандова, 29 | 63 | 800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **168** | ул. Пушкина, 4 ул. Пушкина, 6 | 62 | 1600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **169** | ул. Старосунженская, 35 | 239 | 4800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **170** | ул. Старосунженская, 36 ул. Нурбагандова, 1 | 257 | 1075 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **171** | ул. Тверская, 48 ул. Абухова, 117/46 | 207 | 1700 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **172** | ул. Миллионщикова, 39 | 90 | 2100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **173** | ул. Е.М. Батаеваой, 36 | 76 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **174** | ул. Зебир-ЮртовскаЯ, 27 | 16 | 180 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **175** | ул. У.А. Арснукаева, 55 ул. У.А. Арснукаева, 55а ул. Кутузова, 13 ул. Кутузова, 13а ул. Кутузова, 17 | 24 | 3500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **176** | ул. У.А. Арснукаева, 55б | 12 | 450 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **177** | ул. У.А. Арснукаева, 57б ул. У.А. Арснукаева, 57 ул. У.А. Арснукаева, 57а ул.Славянская, 14 ул.Славянская, 16 ул.Славянская, 1 | 68 | 4200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **178** | ул. Агрономическая, 4 | 39 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **179** | ул. Агрономическая, 6 | 50 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **180** | ул. А. Айдамирова, 133/3 | 333 | 2500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **181** | ул. А. Айдамирова, 141/3 | 269 | 2600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **182** | ул. А. Айдамирова, 141/6 | 217 | 2420 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **183** | Бульвар Дудаева, 16 | 183 | 3500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **184** | Бульвар Дудаева, 7 | 245 | 2222 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **185** | ул. Дьякова, 14 ул. Иоанисиани, 21 | 229 | 1900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **186** | ул. Жуковского, 10 | 186 | 3700 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **187** | ул. Звеньевая, 14 | 55 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **188** | пр-кт А.Х. Кадырова, 27 | 140 | 931 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **189** | пр-кт А.Х. Кадырова, 39 ул. Санкт-Петербургская, 26 | 230 | 600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **190** | ул. С.Ш. Лорсанова, 7 | 81 | 1080 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **191** | ул. Нурбагандова, 15 ул. Нурбагандова, 17 | 152 | 1600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **192** | пер. Киевский, 7 пер. Киевский, 7а пер. Киевский, 7б | 105 | 3765 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **193** | пер. Киевский, 14 пер. Киевский, 17 | 166 | 3915 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **194** | пр-кт А.Х. Кадырова, 55 ул. Санкт-Петербургская, 46 ул. Санкт-Петербургская, 44 | 173 | 850 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **195** | пр-кт М. Али, 1 | 180 | 500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **196** | пр-кт М. Али, 3 | 145 | 2800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **197** | ул. У. Садаева, 5 | 119 | 1300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **198** | ул. У. Садаева, 9 | 115 | 1110 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **199** | ул. У. Садаева, 18 ул. Иоанисиани, 10 | 375 | 2511 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **200** | ул. Сафонова, 26 ул. Санкт-Петербургская, 14 | 240 | 300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **201** | ул. Старосунженская, 31а | 152 | 1782 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **202** | ул. А. Айдамирова, 133/1 ул. А. Айдамирова, 133/2 | 184 | 13850 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **203** | ул. Айдамирова 133/5 | 738 | 9000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **204** | ул. А. Айдамирова, 141/7 | 317 | 5200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **205** | ул. Алычевая, 18 | 60 | 8624 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **206** | ул. Артельная, 3 | 86 | 1740 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **207** | Бульвар Дудаева, 3 Бульвар Дудаева, 5а Бульвар Дудаева, 5 ул. У. Садаева, 2 | 574 | 9240 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **208** | Бульвар Дудаева, 14 | 226 | 3325 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **209** | ул. Батаевой, 32 ул. Батаевой, 34 ул. Батыжева, 2а | 235 | 3800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **210** | ул. Хеди Кишиевой, 21 | 51 | 200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **211** | ул. Дьякова, 8 ул. Иоанисиани, 11 | 254 | 1700 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **212** | ул. Дьякова, 7б ул. Дьякова, 5 | 655 | 2400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **213** | ул. Дьякова, 3б | 251 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **214** | ул. Дьякова, 5а | 234 | 3000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **215** | ул. Дьякова, 5б | 101 | 2600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **216** | ул. Звеньевая, 11 | 16 | 450 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **217** | ул. Звеньевая, 13 | 24 | 450 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **218** | ул. Звеньевая, 17 | 43 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **219** | ул. Звеньевая, 18 | 71 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **220** | ул. Иоанисиани, 22 | 239 | 2850 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **221** | ул. Карагандинская, 16 | 16 | 200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **222** | ул. Киевская, 3 | 137 | 1080 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **223** | ул. Киевская, 5 ул. Киевская, 7 | 265 | 1935 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **224** | пр-кт М. Али, 11 пр-кт М. Али, 11а пр-кт М. Али, 13 | 382 | 5880 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **225** | ул. Л. Яшина, 4 ул. Л. Яшина, 4в | 333 | 1800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **226** | ул. Л. Яшина, 4а | 409 | 2800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **227** | ул. Л. Яшина, 4б | 199 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **228** | ул. Л. Яшина, 6 ул. Л. Яшина, 6а | 385 | 5400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **229** | ул. Л. Яшина, 8 | 230 | 540 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **230** | ул. Л. Яшина, 14 | 233 | 4000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **231** | ул. Ш.А. Митаева, 31 | 23 | 640 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **232** | ул. Нурбагандова, 10 | 251 | 4100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **233** | ул. Нурбагандова, 6 ул. Нурбагандова, 8 | 34 | 500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **234** | ул. Нурбагандова, 11 | 78 | 1640 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **235** | ул. Пушкина, 9 ул. Яндарова, 3 | 185 | 13205 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **236** | ул. Садовая, 32а | 164 | 2900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **237** | ул. Зебир-ЮртовскаЯ, 25 | 15 | 200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **238** | ул. Миллионщикова, 41 ул. Миллионщикова, 45 ул. Миллионщикова, 47 | 87 | 2100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **239** | ул. У.А. Арснукаева, 57б ул. У.А. Арснукаева,.57 ул. У.А. Арснукаева, 57а ул. М.А. Хатуева, 14 ул. М.А. Хатуева, 16 ул. М.А. Хатуева, 1 | 68 | 4200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **240** | ул. Хеди Кишиевой, 34 | 257 | 2400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **241** | ул. Индустриальная, 14/1 | 34 | 1375,76 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **242** | ул. Пятигорская, 3 ул. Пятигоская, 5 пер. Пятигорский, 1 пер. Пятигорский, 3 | 130 | 3712,19 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **243** | ул. А-К.Б. Арсаханова, 16/23 ул. А.-К.Б. Арсаханова, 18 ул. Новосибирская, 29 | 202 | 2294 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **244** | ул. А-К.Б. Арсаханова, 22 ул. А-К.Б. Арсаханова, 24 ул. Пятигорская, 18 ул. Пятигорская, 20 | 393 | 3055,16 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **245** | ул. К. Айдамирова, 28 ул. Родниковая, 2 ул. Родниковая, 4 ул. Родниковая, 6 | 103 | 5006,51 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **246** | ул. Пятигорская, 8 ул. Оренбургская, 37 | 100 | 1950,4 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **247** | ул. Пятигорская, 4 ул. Оренбургская, 35 | 95 | 2012 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **248** | ул. Пятигорская, 7 ул. Пятигорская, 9 ул. Пятигорская, 11/23 пер. Пятигорский, 2 пер. Пятигорский, 4 пер. Пятигорский, 6 ул. А-К.Б. Арсаханова, 5 | 268 | 8142,43 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **249** | ул. Ашхабадская, 22/35 ул. Л.Д. Даниева, 37 | 72 | 1350,46 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **250** | ул. Пятигорская, 28 | 124 | 911,02 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **251** | ул. К. Айдамирова, 12 ул. К. Айдамирова, 14/24 ул. Оренбургская, 26 | 75 | 692,21 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **252** | ул. Оренбургская, 32 ул. Оренбургская, 36 ул. Оренбургская, 40 | 63 | 1881,48 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **253** | ул. Новосибирская, 3 ул. Новосибирская, 7 ул. Оренбургская, 28 ул. Оренбургская, 30 | 66 | 2808,79 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **254** | ул. Новосибирская, 32 ул. Новосибирская, 35 ул. Ашхабадская, 27 ул. Оренбургская, 41 | 609 | 3209,11 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **255** | ул. Пятигорская, 10 ул. Пятигорская, 12 ул. Оренбургская, 39 ул. Оренбургская, 41 | 146 | 3844,09 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **256** | пер. Пятигорский, 3а ул. К. Айдамирова, 20 ул. К. Айдамирова, 22 ул. К. Айдамирова, 26 | 141 | 5460,49 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **257** | ул. Родниковая, 8 ул. Родниковая, 10 ул. Родниковая, 12/33 пер. Пятигорский, 10 пер. Пятигорский, 12 ул. А-К.Б. Арсаханова, 31 | 174 | 6902,9 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **258** | ул. А-К.Б. Арсаханова, 29 | 45 | 942 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **259** | ул. Новосибирская, 15 ул. Новосибирская, 17 ул. Новосибирская, 19 ул. Новосибирская, 25/13 ул. Новосибирская, 23 ул. А-К.Б. Арсаханова, 15 | 120 | 3185,78 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **260** | ул. Оренбургская, 34 ул. Новосибирская, 9 | 39 | 908,12 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **261** | ул. Новосибирская, 11 ул. Новосибирская, 13 ул. Оренбургская, 38 | 70 | 2920,2 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **262** | ул. Оренбургская, 42 ул. Оренбургская, 44 ул. Оренбургская, 46 | 74 | 1769,96 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **263** | ул. А-К.Б. Арсаханова, 6 ул. А-К.Б. Арсаханова, 8 ул. Л.Д. Даниева, 36 | 324 | 3135,38 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **264** | ул. Л.Д. Даниева, 48 ул. Л.Д. Даниева, 50 ул. Ашхабадская, 12 ул. Ашхабадская, 13 ул. Ашхабадская, 17 | 121 | 3007,78 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **265** | ул. Мамсурова, 33 ул. Ашхабадская, 3 ул. Ашхабадская, 5 ул. Иркутская, 10 | 171 | 4377,92 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **266** | ул. Л.Д. Даниева, 38 | 98 | 1700,65 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **267** | ул. Ашхабадская, 7 ул. Иркутская, 9 ул. Ашхабадская, 9 ул. Ашхабадская, 11 ул. Ашхабадская, 11а | 187 | 2832,45 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **268** | ул. Ашхабадская, 21 | 175 | 2541,08 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **269** | пер. Лескова, 4а | 49 | 377,18 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **270** | ул. Лескова, 8 | 55 | 566,53 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **271** | ул. Лескова, 10 | 23 | 325,37 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **272** | ул. Лескова, 22 | 14 | 490,12 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **273** | ул. Погуляева, 26 | 70 | 538,74 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **274** | ул. Социалистическая, 5/6 | 23 | 560,21 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **275** | ул. Ашхабадская, 25 | 134 | 1342,54 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **276** | ул. Х.У. Орзамиева, 5а ул. Х.У. Орзамиева, 5б ул. Г.А. Угрюмова, 71 | 33 | 2272,8 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **277** | ул. К. Либкнехта, 5 | 61 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **278** | ул. М.Г. Гайрбекова, 78 ул. К. Либкнехта, 21 | 251 | 4740 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **279** | пр-кт В.В. Путина, 8 пр-кт В.В. Путина, 8а | 38 | 196 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **280** | ул. Х.У. Орзамиева, 5 ул. Титова, 98 | 145 | 4500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **281** | ул. Х.У. Орзамиева, 2 | 125 | 760 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **282** | пр-кт М.А. Эсамбаева, 4 | 119 | 6887,62 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **283** | АБЗ-4 | 46 | 545,05 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **284** | ул. Х.С. Сайгадинова, 3а | 16 | 344,8 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **285** | пр-кт В.В. Путина, 2 | 49 | 670,82 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **286** | пр-кт В.В. Путина, 18 | 33 | 630,09 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **287** | пр-кт В.В. Путина, 28 | 59 | 1924,03 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **288** | ул. Амурская, 2 ул. Амурская, 4 ул. Отдыха, 3 | 83 | 1622,27 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **289** | ул. Астраханская, 12а | 18 | 186,25 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **290** | ул. Ацетоновая, 33 | 40 | 300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **291** | ул. К. Айдамирова, 5/13 | 81 | 712,59 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **292** | ул. Гурьевская, 15/12 ул. Оренбургская, 10 | 247 | 1671,77 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **293** | ул. Гурьевская, 2/2 ул. Донбасская, 2/2 | 202 | 1910,82 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **294** | ул. Гурьевская, 5 | 135 | 2012,47 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **295** | ул. Донбасская, 5/2 пер. Донбасская, 4 | 119 | 2876,69 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **296** | ул. Х.У. Орзамиева, 3 | 56 | 908,02 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **297** | ул. Х.У. Орзамиева, 17 ул. Х.У. Орзамиева, 17а | 319 | 2999,7 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **298** | ул. Х.У. Орзамиева, 25 ул. Х.У. Орзамиева, 27 ул. Х.У. Орзамиева, 29 ул. М.Г. Гайрбекова, 53 | 463 | 3666,55 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **299** | ул. Х.У. Орзамиева, 30 | 214 | 1669,07 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **300** | ул. Мамсурова, 3а | 107 | 2585,91 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **301** | ул. Мамсурова, 5 ул. Мамсурова, 7 | 173 | 2946,43 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **302** | ул. Мамсурова, 9 ул. Мамсурова, 11 | 111 | 1493,32 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **303** | ул. Менделеева, 6 | 124 | 2115 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **304** | ул. Менделеева, 10 | 161 | 1899,52 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **305** | ул. Менделеева, 9 ул. Менделеева, 9а ул. Менделеева, 7 | 282 | 5569,47 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **306** | ул. Менделеева, 11а ул. Менделеева, 15а ул. Менделеева, 15 ул. Менделеева, 13 | 479 | 6262,15 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **307** | ул. Менделеева, 12 | 124 | 1598,02 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **308** | ул. Менделеева, 14 | 115 | 2136,37 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **309** | ул. Менделеева, 16/2 | 136 | 2630,92 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **310** | ул. Мира, 54 ул. Х.У. Орзамиева, 21 ул. Х.У. Орзамиева, 23 | 247 | 4573,06 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **311** | ул. Л.Д. Даниева, 8 ул. Л.Д. Даниева, 10 ул. Л.Д. Даниева, 12 | 131 | 2091,68 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **312** | ул. Л.Д. Даниева, 11 | 45 | 722,32 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **313** | ул. Л.Д. Даниева, 14  ул. Л.Д. Даниева, 16 ул. Донбасская, 9 | 213 | 2918,54 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **314** | ул. Л.Д. Даниева, 18 ул. К. Айдамирова, 3 | 419 | 3773,82 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **315** | ул. Л.Д. Даниева, 20 ул. Л.Д. Даниева, 22 | 248 | 1306,18 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **316** | ул. Л.Д. Даниева, 24 ул. Л.Д. Даниева, 26 | 295 | 1835,09 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **317** | пер. Огорородный, 2а пер. Огородный, 3 ул. Фасадная, 2 ул. Фасадная, 4 ул. Фасадная, 7в | 102 | 3442,74 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **318** | ул. Стадионная, 5а | 15 | 396,5 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **319** | ул. Оренбургская, 6 ул. Оренбургская, 8 | 195 | 1598,08 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **320** | ул. Оренбургская, 4 | 100 | 1172,67 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **321** | ул. Оренбургская, 18/19 ул. Донбасская, 12 | 40 | 866,12 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **322** | пр-кт В.В. Путина, 12/65 | 84 | 1512,74 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **323** | пр-кт М.А. Эсамбаева, 12/64 пр-кт В.В. Путина, 15 | 143 | 2530,23 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **324** | пр-кт В.В. Путина, 14 ул. Грибоедова, 75 ул. Г.А. Угрюмова, 80  ул. Х.У. Орзамиева, 9 ул. Х.У. Орзамиева, 11 | 239 | 3581,14 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **325** | пр-кт В.В. Путина, 16 | 275 | 4654,78 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **326** | ул. Ржевская, 6 ул. Амурская, 8 ул. Амурская, 10 | 78 | 1315,09 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **327** | ул. Стадионная, 4 | 23 | 280,56 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **328** | ул. Стадионная, 6а | 16 | 190,39 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **329** | ул. Стадионная, 7а | 19 | 390,06 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **330** | ул. Стадионная, 8а | 13 | 275,51 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **331** | ул. Таманская, 62 ул. Х.У. Орзамиева, 30 ул. Х.У. Орзамиева, 32 ул. Авторханова, 41 ул. Авторханова, 43 | 679 | 4983,46 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **332** | ул. Ученическая, 1 ул. Отдыха, 7 ул. Ученическая, 3 | 72 | 1267,61 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **333** | ул. Ученическая, 5 ул. Ржевская, 8  ул. Амурская, 6  ул. Отдыха, 5 | 98 | 3800,33 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **334** | ул. Ученическая, 6 | 25 | 510,89 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **335** | ул. Ученическая, 7  ул. Ученическая, 9 ул. Ржевская, 10 | 63 | 1357,98 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **336** | ул. Фасадная, 7б ул. Фасадная, 6 ул. Фасадная, 8 | 35 | 2546,07 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **337** | ул. Фасадная, 10 ул. Фасадная, 7а ул. Х.С. Сайгадинова, 10а | 68 | 1863,21 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **338** | ул. Фасадная, 22а | 70 | 482,42 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **339** | ул. Фасадная, 18 | 30 | 436,85 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **340** | ул. М.А. Эсамбаева, 2/1 | 123 | 1185,48 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **341** | пр-кт М.А. Эсамбаева, 6 пр-кт В.В. Путина, 5а | 225 | 4526,95 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **342** | пр-кт М.А. Эсамбаева, 8 пр-кт В.В. Путина, 7 пр-кт В.В. Путина, 9 | 209 | 1999,92 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **343** | пр-кт М.А. Эсамбаева, 18 пр-кт В.В. Путина, 19 | 121 | 1037,61 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **344** | ул. М.А. Висаитова, 64 пр-кт Х. Исаева, 3 ул. Идрисова, 4 | 293 | 5003,95 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **345** | ул. К. Маркса, 48 | 24 | 436,89 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **346** | пер. Огородный, 4 | 23 | 280,56 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **347** | пр-кт В.В. Путина, 19 | 101 | 1165,22 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **348** | ул. Х.У. Орзамиева, 1 | 66 | 1329,3 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **349** | ул. К. Айдамирова, 4 ул. К. Айдамирова, 4а ул. Мамсурова, 19 ул. Мамсурова, 19а | 886 | 19816,9 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **350** | ул. К. Айдамирова, 6а  ул. К. Айдамирова, 6б | 405 | 9676,5 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **351** | ул. Дади Айбики, 55 | 32 | 196,8 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **352** | пр-кт Х. Исаева, 75 пр-кт Х. Исаева, 77 ул. К. Либкнехта, 7 ул. К. Либкнехта, 7а | 304 | 3852,14 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **353** | ул. Мамсурова, 24 ул. Гурьевская, 3 | 13 | 1811 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **354** | ул. Могилевского, 5 | 35 | 790,97 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **355** | ул. Ашхабадская, 10 | 24 | 162 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **356** | ул. Ашхабадская, 28 ул. Ашхабадская, 30 | 56 | 864 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **357** | ул. Ашхабадская, 34 ул. Ашхабадская, 36 | 52 | 698 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **358** | ул. Ашхабадская, 12 | 12 | 92 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **359** | ул. Ашхабадская, 40 | 49 | 450 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **360** | ул. А-К.Б. Арсаханова, 3 ул. А-К.Б. Арсаханова, 3а ул. Мамсурова, 23 | 457 | 6912 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **361** | ул. А-К.Б. Арсаханова, 5а | 118 | 2535 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **362** | ул. А-К.Б. Арсаханова, 25 ул. А-К.Б. Арсаханова, 27 | 87 | 1116 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **363** | ул. Иркутская, 16 | 18 | 122 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **364** | ул. Мамсурова, 13/1 | 73 | 606 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **365** | ул. Мамсурова, 25/1 | 187 | 1043 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **366** | ул. Менделеева, 5а ул. Менделеева, 5б | 87 | 2504 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **367** | ул. Менделеева, 8 | 112 | 1620 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **368** | ул. Л.Д. Даниева, 32/9 ул. А-К.Б. Арсаханова, 7 | 262 | 1773,71 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **369** | ул. Л.Д. Даниева, 28 ул. Л.Д. Даниева, 30 | 303 | 1594 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **370** | пр-кт В.В. Путина, 20 | 212 | 2949,75 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **371** | ул. Х.У. Орзамиева, 50 | 214 | 1669 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **372** | Дом ЦПП | 21 | 205 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **373** | пр-кт М.А. Эсамбаева, 5 | 113 | 6887,62 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **374** | ул. Новаторов, 21 ул. Новаторов, 23 | 362 | 5800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **375** | ул. Новаторов, 1 ул. Новаторов, 3 ул. Новаторов, 5 | 350 | 3164 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **376** | ул. Новаторов, 13 | 232 | 3146 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **377** | ул. Новаторов, 9 ул. Новаторов, 11 | 240 | 2931 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **378** | ул. Ладожская, 17 | 166 | 2346 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **379** | ул. Новаторов, 25 ул. Державина, 287 | 511 | 6300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **380** | ул. Ладожская, 13 | 150 | 2813 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **381** | ул. Хасана Кааева, 16 | 50 | 809 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **382** | ул. 84-х Псковских десантников, 10 | 116 | 1747 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **383** | ул. 84-х Псковских десантников, 4 | 115 | 1150 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **384** | ул. 84-х Псковских десантников, 8 | 169 | 1396 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **385** | ул. Хасана Кааева, 22 | 60 | 787 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **386** | г-к Маяковского, 147 | 154 | 1300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **387** | г-к Маяковского, 142 г-к Маяковского, 143А | 206 | 2500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **388** | г-к Маяковского, 148 г-к Маяковского, 150 | 250 | 6300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **389** | г-к Маяковского, 144 г-к Маяковского, 145 г-к Маяковского, 146 г-к Маяковского, 149 | 458 | 6300 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **390** | г-к Маяковского, 139 г-к Маяковского, 140 г-к Маяковского, 141 | 285 | 2105 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **391** | г-к Маяковского, 102 | 118 | 2236 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **392** | г-к Маяковского, 137 г-к Маяковского, 138 | 270 | 3718 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **393** | г-к Маяковского, 108 | 120 | 2230 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **394** | ул. Новаторово, 27 ул. Державина, 281 ул. Державина, 283 | 456 | 7576 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **395** | г-к Маяковского, 107 | 126 | 2310 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **396** | г-к Маяковского, 76 | 102 | 2050 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **397** | г-к Маяковского, 116 г-к Маяковского, 117 | 285 | 2100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **398** | г-к Маяковского, 105 | 107 | 2290 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **399** | г-к Маяковского, 104 | 124 | 2230 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **400** | г-к Маяковского, 118 г-к Маяковского, 120 г-к Маяковского, 121 г-к Маяковского, 123 г-к Маяковского, 125 | 400 | 4200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **401** | г-к Маяковского, 113 г-к Маяковского, 114 | 160 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **402** | г-к Маяковского, 112 | 88 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **403** | г-к Маяковского, 38 г-к Маяковского, 44 | 41 | 1651 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **404** | г-к Иванова, 62 | 10 | 342 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **405** | г-к Иванова, 63 | 20 | 482,9 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **406** | г-к Иванова, 64 | 21 | 406 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **407** | г-к Иванова, 69 | 19 | 524 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **408** | г-к Иванова, 70 | 271 | 2150 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **409** | г-к Иванова, 18 | 18 | 421 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **410** | г-к Иванова, 72 | 18 | 419 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **411** | г-к Иванова, 73 | 90 | 2690 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **412** | г-к Иванова, 95 г-к Иванова, 96 г-к Иванова, 97 г-к Иванова, 98 г-к Иванова, 113 г-к Иванова, 114 г-к Иванова, 115 | 80 | 3221 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **413** | г-к Иванова, 175 | 22 | 490 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **414** | г-к Маяковского, 122 г-к Маяковского, 127 | 243 | 2342 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **415** | г-к Маяковского, 28а | 62 | 138 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **416** | г-к. Маяковского, 63 г-к. Маяковского, 64 | 210 | 1362 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **417** | г-к. Маяковского, 65 | 128 | 711 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **418** | г-к Маяковского, 69 | 71 | 1000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **419** | г-к Маяковского, 79 | 147 | 1338,13 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **420** | г-к Маяковского, 128 | 97 | 1000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **421** | г-к Маяковского, 129 | 62 | 138 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **422** | г-к. Маяковского, д 133 г-к. Маяковского, д 133а г-к. Маяковского, д 134 г-к. Маяковского, д 143 | 655 | 6900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **423** | г-к Маяковского, 132 | 226 | 2150 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **424** | г-к Маяковского, 134а | 36 | 770 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **425** | г-к Иванова, 61 | 18 | 432 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **426** | ул. Пугачева, д. 140 ул. Пугачева, д. 144 | 170 | 2438 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **427** | ул. А. Эсмурзаева, 2 ул. А. Эсмурзаева, 4 | 68 | 1852 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **428** | ул. А. Эсмурзаева, 2а | 39 | 732 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **429** | ул. Халаповых, 49 ул. З. Ильича, 40 | 93 | 917 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **430** | ул. Автоматчиков, 114 | 117 | 1686 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **431** | ул. Алтайская, 11 ул. Алтайская, 13 | 320 | 5169 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **432** | ул. Алтайская, 15 | 206 | 2203 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **433** | ул. Цеповой, 113 | 133 | 2874 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **434** | ул. Цеповой, 117 | 125 | 1314 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **435** | ул. Цеповой, 108 | 49 | 483 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **436** | ул. Цеповой, 110 ул. Цеповой, 112 | 170 | 1672 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **437** | ул. Цеповой, 121 | 127 | 1830 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **438** | ул. Цеповой, 125 | 181 | 2201 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **439** | ул. Горняков, 2а | 150 | 2207 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **440** | ул. З. Ильича, 16 | 93 | 895 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **441** | ул. З. Ильича, 18 | 87 | 1180 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **442** | ул. З. Ильича, 20 | 75 | 2276 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **443** | ул. З. Ильича, 44 ул. З. Ильича, 46 | 95 | 1127 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **444** | ул. З. Ильича, 52 ул. З. Ильича, 52а | 168 | 1793 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **445** | ул. З-Ильича, д 54 ул. З-Ильича, д 54а ул. З-Ильича, д 54б ул. З-Ильича, д 56 | 233 | 2435,53 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **446** | ул. З. Ильича, 94а ул. З. Ильича, 96а пер. Сквозной, 2а | 230 | 2608 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **447** | ул. З. Ильича, 148 | 93 | 1141 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **448** | ул. З. Ильича, 151 ул. З. Ильича, 153 | 250 | 1415 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **449** | ул. З-Ильича, 158а ул. З-Ильича, 158б | 37 | 443 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **450** | ул. З. Ильича, 191 | 91 | 1277 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **451** | ул. З. Ильича, 195 ул. 84-х Псковских десантников, 3 | 90 | 2690 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **452** | ул. З. Ильича, 65 | 14 | 485 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **453** | ул. З. Ильича, 66 | 14 | 491 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **454** | ул. З. Ильича, 67 | 12 | 318 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **455** | ул. З. Ильича, 68 | 14 | 501 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **456** | ул. З. Ильича, 154в ул. З. Ильича, 156в | 49 | 1266 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **457** | ул. З. Ильича, 158в ул. З. Ильича, 160а | 42 | 1280 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **458** | ул. Пограничная, 2/13  ул. Пограничная, 2/14 ул. Пограничная, 2/15 | 73 | 2579 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **459** | ул. Пугачева, 148 | 15 | 535 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **460** | ул. Пугачева, 152 | 26 | 588 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **461** | ул. Пугачева, 154 ул. Пугачева, 156 | 42 | 1723 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **462** | ул. Пугачева, 154а ул. Пугачева, 154б | 27 | 500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **463** | ул. Пугачева, 158а ул. Пугачева, 158б | 29 | 500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **464** | пер. Сквозной, 12 ул. З. Ильича, 82 ул. З. Ильича, 84 | 216 | 1395 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **465** | ул. Студенческая, 3 ул. Студенческая, 5 | 27 | 467 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **466** | ул. Трудовиков, 1а корп 1 ул. Трудовиков, 1а корп 2 ул. Трудовиков, 1а корп 3 ул. Трудовиков, 1а корп 4 ул. Трудовиков, 1а корп 5 ул. Трудовиков, 1а корп 6 ул. Трудовиков, 1а корп 7 ул. Трудовиков, 1а корп 8 | 80 | 3941 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **467** | ул. А. Малаева, 285 ул. Допризывников, 2а | 185 | 3557 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **468** | ул. А. Малаева, 285 ул. Яблочная, 2 ул. Яблочная, 4 | 169 | 1396 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **469** | ул. А. Малаева, 304 ул. А. Малаева, 306 | 172 | 2131 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **470** | ул. А. Малаева, 308 ул. А. Малаева, 310 | 180 | 2473 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **471** | ул. А. Малаева, 314,  ул. А. Малаева, 316 | 289 | 4514 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **472** | ул. А.Д. Дукуева, 111 | 167 | 2890 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **473** | ул. А.Д. Дукуева, 113 | 206 | 2203 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **474** | ул. А.Д. Дукуева, 115 | 165 | 1806 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **475** | ул. 11-я Линия, 30 ул. 11-я Линия, 32 | 70 | 943 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **476** | ул. Цеповой, 120 | 125 | 1686 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **477** | г-к Маяковского, 3 | 17 | 135 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **478** | г-к Маяковского, д. 38 г-к Маяковского, д. 39 г-к Маяковского, д. 40 г-к Маяковского, д. 41 г-к Маяковского, д. 42 г-к Маяковского, д. 43 г-к Маяковского, д. 44 | 94 | 2859 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **479** | г-к Маяковского, 45 | 14 | 232 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **480** | г-к Маяковского, 46 | 15 | 223 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **481** | г-к Маяковского, 53 | 18 | 670 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **482** | г-к Маяковского, 73 | 250 | 2596 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **483** | к-г Маяковского, 135 а | 185 | 3155 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **484** | г-к Маяковского, 135 | 166 | 3155 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **485** | г-к Маяковского, 151 | 108 | 2432 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **486** | г-к Маяковского, 152 | 102 | 1072 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **487** | г-к Маяковского, 153 | 128 | 1033 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **488** | ул. 84-х Псковских десантников, 11 ул. 84-х Псковских десантников, 13 | 222 | 3588,5 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **489** | ул. Каменщиков, 3 | 72 | 1125 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **490** | ул. Пугачева, 186 ул. Пугачева, 186а | 147 | 1347 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **491** | ул. Хасана Кааева, 14 ул. Хасана Кааева, 14а | 183 | 906 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **492** | ул. З. Ильича, 28 | 64 | 673 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **493** | ул. З. Ильича, 32 | 70 | 582 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **494** | ул. З. Ильича, 38 | 71 | 702 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **495** | ул. Пугачева, 188 ул. З. Ильича, 185а | 174 | 1356 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **496** | Г-к Иванов, 103 Г-к Иванов, 104 Г-к Иванов, 105 Г-к Иванов, 106 Г-к Иванов, 107 Г-к Иванов, 108 | 99 | 3598 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **497** | Г-к Иванова, 99 Г-к Иванова, 100 Г-к Иванова, 102 Г-к Иванова, 104 Г-к Иванова, 110 Г-к Иванова, 111 Г-к Иванова, 112 | 133 | 3058 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **498** | г-к Иванова, 116 ул. А. Малаева, 265 | 11 | 217 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **499** | пер. Сквозной, 26а | 18 | 514 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **500** | пер. Сквозной, 95 | 11 | 117 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **501** | ул. Халаповых, 45 ул. Халаповых, 47 | 106 | 932,97 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **502** | ул. 11-я Линия, 34 ул. З. Ильича, 34 | 76 | 644 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **503** | ул. 84-х Псковских десантников, 6 | 49 | 1809 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **504** | ул. 84-х Псковских десантников, 15 ул. Каменщиков, 16 | 242 | 3635 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **505** | ул. 84-х Псковских десантников, 14 | 160 | 2437 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **506** | ул. З. Ильича, 30 | 73 | 749 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **507** | ул. З. Ильича, 66а пер. Сквозной, 22а | 56 | 1212 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **508** | ул. З. Ильича, 187 | 80 | 1034 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **509** | ул. З. Ильича, 60а ул. З. Ильича, 60б | 35 | 1017 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **510** | ул. З. Ильича, 76 пер. Сквозной, 16 | 137 | 1360 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **511** | ул. З. Ильича, 88  пер. Сквозной, 10 пер. Сквозной, 6 | 365 | 2969 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **512** | ул. З. Ильича, 40 ул. Халаповых, 49 | 72 | 82 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **513** | ул. З. Ильича, 26 | 55 | 1365 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **514** | ул. З. Ильича, 80 пер. Сквозной, 14 | 133 | 1497 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **515** | ул. З. Ильича, 175 | 55 | 795 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **516** | ул. З. Ильича, 181 | 72 | 1181 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **517** | ул. Каменщиков, 10 | 105 | 1413 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **518** | ул. Каменщиков, 14 ул. Каменщиков, 12 | 381 | 1479 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **519** | ул. Каменщиков, 20/19 | 134 | 1742 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **520** | ул. Парашютистов, 6 | 13 | 317 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **521** | ул. Пугачева, 180 | 84 | 1128 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **522** | ул. Пугачева, 138 | 132 | 1017 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **523** | ул. Пугачева, 158 ул. Пугачева, 160 | 26 | 1749 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **524** | ул. Пугачева, 182а | 103 | 946 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **525** | ул. Пугачева, 184 | 70 | 956 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **526** | ул. Соленая балка, 39  ул. Соленая балка, 40 ул. Соленая балка, 40а | 160 | 4015 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **527** | ул. Соленая балка, 42 ул. Соленая балка, 44а ул. Соленая балка, 44 ул. Соленая балка, 46 | 180 | 2888 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **528** | ул. А. Малаева, 269 | 88 | 695 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **529** | ул. А. Малаева, 298 ул. А. Малаева, 299 ул. А. Малаева, 300 | 183 | 2547 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **530** | ул. Хасана Кааева, 12 | 77 | 1218 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **531** | ул. Хасана Кааева, 28 ул. Хасана Кааева, 26 | 169 | 1065 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **532** | ул. Хасана Кааева, 30/46 | 80 | 1143 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **533** | ул. Хасана Кааева, 4а | 81 | 905 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **534** | ул. А. Эсмурзаева, 14 | 154 | 3170 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **535** | 36-й участок, 3 | 39 | 342 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **536** | ул. 84-х Псковских десантников, 3 ул. Заветы Ильича, 195 | 115 | 1696 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **537** | ул. Заветы Ильича, 60б ул. Заветы Ильича, 60в | 127 | 1200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **538** | ул. Заветы Ильича, 151 ул. Заветы Ильича, 153 ул. Пугачева, 142 | 250 | 1415 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **539** | г-к Иванова, 65 | 14 | 285 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **540** | г-к Иванова, 66 | 14 | 491 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **541** | г-к Иванова, 67 | 12 | 318 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **542** | г-к Иванова, 68 | 14 | 501 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **543** | г-к Иванова, 71 | 18 | 421 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **544** | г-к Иванова, 75 | 22 | 490 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **545** | ул. А. Малаева, 279 Ул. Допризывников, 2а | 185 | 3577 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **546** | ул. А. Малаева, 281 ул. Допризывников, 1 ул. Допризывников, 3 | 283 | 3806 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **547** | г-к Маяковского, 70 г-к Маяковского, 71 | 271 | 2150 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **548** | г-к Маяковского, 72 | 130 | 1395 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **549** | ул. Пограничная, 1/5  ул. Пограничная, 2/8 ул. Пограничная, 2/9 ул. Пограничная, 2/10 ул. Пограничная, 2/11 ул. Пограничная, 2/12 | 168 | 2662 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **550** | пос. Возрождения, 1 пос. Возрождения, 2 пос. Возрождения, 3  пос. Возрождения, 4 пос. Возрождения, 5  пос. Возрождения, 6 пос. Возрождения, 7 пос. Возрождения, 10 пос. Возрождения, 11 пос. Возрождения, 12  пос. Возрождения, 13  пос. Возрождения, 14 пос. Возрождения, 15  пос. Возрождения, 16  пос. Возрождения, 17 пос. Возрождения, 18 пос. Возрождения, 20 пос. Возрождения, 21 пос. Возрождения, 22 пос. Возрождения, 23 пос. Возрождения, 29 пос. Возрождения, 30  пос. Возрождения, 31 пос. Возрождения, 46  пос. Возрождения, 47 пос. Возрождения, 48 пос. Возрождения, 49 | 209 | 2968 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **551** | ул. Пугачева, 156а ул. Пугачева, 156б | 29 | 500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **552** | ул. Соленая балка, 39 ул. Соленая балка, 40 ул. Соленая балка, 40а | 155 | 4015 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **553** | ул. Соленая балка, 42 ул. Соленая балка, 44 ул. Соленая балка, 44а ул. Соленая балка, 46 | 180 | 2888 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **554** | ул. Трудовиков, 2а ул. Трудовиков, 2б | 195 | 3337 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **555** | ул. 84-х Псковских десантников, 7 ул. 84-х Псковских десантников, 9 | 108 | 1868 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **556** | ул. Заветы Ильича, 14 | 88 | 765 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **557** | ул. Кутаисская, 1 | 100 | 557 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **558** | ул. Пугачева, 180а | 86 | 1000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **559** | ул. Пугачева, 184а | 70 | 1000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **560** | ул. Старопромысловское шоссе, 24 | 17 | 1490 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **561** | ул. Хасана Кааева, 4а ул. Хасана Кааева, 4 | 81 | 905 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **562** | ул. Дербентская, 40а | 49 | 828,33 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **563** | ул. Дербентская, 46а | 41 | 929,29 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **564** | пер. Узкоколейный, 10, корп. 1 пер. Узкоколейный, 10, корп. 2 пер. Узкоколейный, 10, корп. 3 | 314 | 3511 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **565** | 1-й пер. Самашкинская, д. 3 1-й пер. Самашкинская, д. 5 ул. Сайханова, д. 226 | 102 | 2100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **566** | 20 участок корпус, 1 20 участок корпус, 2 20 участок корпус, 4 20 участок корпус, 5 20 участок корпус, 7 | 112 | 1727,96 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **567** | 20 участок корпус, 3 20 участок корпус, 6 20 участок корпус, 8 20 участок корпус, 9 20 участок корпус, 10 20 участок корпус, 11 | 120 | 1637,39 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **568** | 20 участок корпус, 17 20 участок корпус, 18 20 участок корпус, 19 20 участок корпус, 20 20 участок корпус, 21 20 участок корпус, 22 | 96 | 3014,32 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **569** | 20 участок корпус, 27 20 участок корпус, 28 20 участок корпус, 29 20 участок корпус, 32 20 участок корпус, 33 | 101 | 3539,09 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **570** | 20 участок корпус, 31 20 участок корпус, 35 20 участок корпус, 38 20 участок корпус, 39 20 участок корпус, 36 20 участок корпус, 32 20 участок корпус, 40 | 128 | 4119,81 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **571** | 20 участок корпус, 16 | 18 | 443,4 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **572** | 20 участок корпус, 26 | 16 | 2341,89 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **573** | пер. Леонова, 1 пер. Леонова, 3 пер. Леонова, 12 | 200 | 14500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **574** | пр-кт А.Х. Кадырова, 117 | 235 | 8250 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **575** | пр-кт А.Х. Кадырова, 136 | 335 | 7800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **576** | пр-кт А.Х. Кадырова, 137 корп. 1 | 100 | 552 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **577** | ул. 8-е Марта, 6/78 ул. М.С. Гуцериева, 80 | 41 | 1700 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **578** | ул. 8-е Марта, 8 ул. М.С. Гуцериева, 65в | 54 | 1500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **579** | ул. 8-е Марта, 23 | 41 | 4500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **580** | ул. 8-е Марта, 31 | 58 | 2500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **581** | ул. М.С. Гуцериева, 84 ул. М.С. Гуцериева, 86 ул. Каякентская, 9 | 62 | 2100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **582** | ул. Буровиков, 2 ул. Буровиков, 2а ул. Степная, 20 ул. Степная, 22 ул. Вологодская, 37 ул. Вологодская, 39 ул. Вологодская, 41 | 163 | 3499,42 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **583** | ул. Верхняя, 61 ул. Верхняя, 63 ул. Вологодская, 32 ул. Вологодская, 34 | 85 | 2312,73 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **584** | ул. Вологодская, 36 ул. Вологодская, 38 | 87 | 1591,05 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **585** | ул. Гончарная, 4 ул. Гончарная, 4 «а» ул. Гончарная, 10 | 100 | 900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **586** | ул. Дербентская, 38 | 22 | 360 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **587** | ул. Дербентская, 44 | 69 | 460 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **588** | ул. Дербентская, 46 | 70 | 1500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **589** | ул. Заболотного, 191 ул. Заболотного, 193 | 64 | 240 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **590** | пр-кт А.Х. Кадырова, 181/1 пр-кт А.Х. Кадырова, 181/2 пр-кт А.Х. Кадырова, 181/3 пр-кт А.Х. Кадырова, 181/4 пр-кт А.Х. Кадырова, 181/5 | 76 | 1540 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **591** | ул. Кадырова, 181/6 ул. Кадырова, 181/7 | 38 | 1500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **592** | ул. Кадырова, 181/10 ул. Кадырова, 181/11 ул. Кадырова, 181/12 | 58 | 1900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **593** | ул. Кадырова, 201  ул. Кадырова, 201б | 110 | 2400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **594** | ул. Кадырова, 207б ул. Кадырова, 213 ул. Кадырова, 209 | 238 | 12800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **595** | ул. Нахимова, 158 ул. Нахимова, 162 ул. Нахимова, 164 | 97 | 3400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **596** | ул. Расковой, 127 | 187 | 3400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **597** | ул. Сайханова, 22а | 258 | 1260 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **598** | ул. Сайханова, 69 ул. Сайханова, 69а ул.Сайханова, 71 | 214 | 5500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **599** | ул. Сайханова, 103 ул. Сайханова, 103а | 45 | 700 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **600** | ул. Сайханова, 143 ул. Сайханова, 145 ул. Сайханова, 147 ул. Сайханова, 149 ул. Заболотного, 199 | 203 | 3520 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **601** | ул. Сайханова, 240 пер. Самашкинский, 4 | 59 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **602** | ул. Сайханова, 242 ул. Сайханова, 246 пер. Самашкинская, 3 пер. Самашкинская, 5 | 60 | 700 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **603** | ул. Сайханова, 248 ул. Сайханова, 250 ул. Самашкинская, 12 | 46 | 600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **604** | ул. Самошкинская, 8 ул.Сайханова, 254 ул. Сайханова, 256 ул. Сайханова, 260 | 71 | 1800 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **605** | пер. Самашкинская, 7 пер. Самашкинская, 12 пер. Самашкинская, 14 пер. Самашкинская, 16 | 54 | 500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **606** | пер. Самашкинская, 22 пер. Самашкинская, 24 пер. Самашкинская, 32 | 81 | 2200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **607** | пер. Самашкинская, 30 пер. Самашкинская, 36  пер. Самашкинская, 38 пер. Самашкинская, 11 | 99 | 1600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **608** | ул. Сенная, 1а | 58 | 985,33 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **609** | ул. Тобольская, 17 | 34 | 3000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **610** | ул. Тобольская, 25 ул. Тобольская, 29 | 95 | 450 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **611** | ул. Тобольская, 54 | 47 | 2100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **612** | ул. Урицкого, 4 ул. Урицкого, 4а ул. Алхан - Чуртовская, 1б ул. М.С. Гуцериева, 69 | 139 | 4000 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **613** | ул. Ханкальская, 9 ул. Ханкальская, 7/1 ул. Ханкальская, 7а | 227 | 5400 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **614** | пр-кт А.Х. Кадырова, 104 пр-кт А.Х. Кадырова, 110 пр-кт А.Х. Кадырова, 112 пр-кт А.Х. Кадырова, 114 | 250 | 6120 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **615** | пр-кт А.Х. Кадырова, 121 | 229 | 4660 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **616** | пр-кт А.Х. Кадырова, 185/4 ул. Багратиона, 20 | 94 | 2114 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **617** | пр-кт А.Х. Кадырова, д. 201б ул. Расковой, 122 | 184 | 3172 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **618** | пр-кт А.Х. Кадырова, 254а | 18 | 662 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **619** | ул. Багратиона, 33 ул. Расковой, 120 | 44 | 1397 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **620** | ул. Белова, 1 | 61 | 1694 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **621** | ул.Сайханова, 130а | 59 | 1469 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **622** | ул. Темирязева, 80 ул. П. Мусорова, 63 ул. П. Мусорова, 65 ул. П. Мусорова, 67 | 62 | 3462 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **623** | ул. Тобольская, 19 ул. Тобольская, 23 | 85 | 2081 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **624** | ул. Чайковского, 24 | 175 | 8200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **625** | 20-й участок, корп. 23 20-й участок, корп. 25 20-й участок, корп. 26 20-й участок, корп. 30 20-й участок, корп. 34 20-й участок, корп. 37 | 112 | 508,44 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **626** | ул. Заболотного, 193 ул. Заболотного, 199 | 120 | 3074 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **627** | ул. Левандовского, 1 ул. Левандовского, 1а | 325 | 4010 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **628** | ул. Нахимова, д. 145а к.-1 ул. Нахимова, д. 145а к.-2 ул. Нахимова, д. 145а к.-3 | 120 | 3074 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **629** | ул. Рассветная, 9 | 22 | 889 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **630** | ул. Рассветная, 24 ул. Рассветная, 30 ул. Рассветная, 32 ул. Рассветная, 34 | 61 | 5237 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **631** | ул. Рассветная, 14 ул. Рассветная, 16 | 21 | 3287 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **632** | ул. Сайханова, 69 ул. Сайханова, 69а ул. Сайханова, 71 ул. 8-Марта, 1а пер. Ульянова, 8 | 214 | 5500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **633** | ул. Сайханова, 240 пер. Самашкинский, 4 ул. Сайханова, 236 | 59 | 1100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **634** | пер. Самашкинский, 7 пер. Самашкинский, 9 ул. Самашкинская, 12 ул. Самашкинская, 14 ул. Самашкинская, 16 ул. Самашкинская, 20 | 154 | 3500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
| **635** | ул. Тобольская, 25 ул. Тобольская, 29 ул. Сайханова, 135 | 95 | 450 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | **ИТОГО** | **94 791** | **1 523 161,4** |  |

**Адресный перечень общественных территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование/ Вид территории** | **Адрес местонахождения общественной территории** | **Площадь кв.м.** | **Срок реализации** |
|  | Сквер у Казначейства | пр. М. Эсамбаева | 3 405 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер Журналистов | пр. В.В. Путина/ ул.Назарбаева | 24 492 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер Чеченским Матерям | ул. Трошева | 31 555 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер перед Церковью | пр. А.А Кадырова | 4 446 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер у ГГНТУ | пр. А.А Кадырова | 5 194 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер у фонда А.Кадырова | пр. А.А Кадырова | 9 690 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер у 18 школы | пр. А.А Кадырова | 3 913 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер у 22 школы | пр. А.А Кадырова | 4 142 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер Грознефтегаз | ул.Лорсанова / ул. Мира | 5 830 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер в 6 микрорайоне | ул. У. Садаева | 4 200 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер в микрорайоне Ипподромный | ул. А. Айдамирова | 7 668 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Мемориал по пр.А.Кадырова | пр.А.Кадырова | 9 393 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер Грозный Сити (по ул.Краснофлотская) | ул.Краснофлотская | 11 880 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер им.А.Кадырова (Ташкала) | Старопромысловский район (Ташкала) | 55 074 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер у Дома торжеств по пр.А.Кадырова | пр. А.А Кадырова | 17 100 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер у театрально-концертного зала | ул. Угрюмова | 6 606 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Парк у политехнического техникума | ул. Ш. Старопромысловское | 2 500 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер городок Иванова | г. Грозный, г-к Иванова - 2 | 8 820 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Парк Электроприбор | На против завода «Элетроприбор» | 4 900 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Парк 36 участок | г. Грозный, 36 - участок | 53 320 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер Неизвестному солдату | г. Грозный, г-к Нефтемайск | 5 451 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер по ул.Лорсанова (набережная реки Сунжи) | ул. Лорсанова (набережная реки Сунжи) | 1 600 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Сквер г-к Маяковского, | г. Грозный, г-к Маяковского д. 132 | 4 360 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | Пл. Абубакара Кадырова | ул. Эсамбаева | 4 710 | Будет определен по результатам общественного обсуждения |
|  | **ИТОГО** |  | **290 249** |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства города Грозный.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»

**Визуализированный перечень объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

1. Уличные фонари:

|  |  |
| --- | --- |
| Фонарь | thumb_01-12970 |

1. Скамья:

|  |
| --- |
|  |

1. Урна:

|  |
| --- |
| . |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы»

**Порядок**

**разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, дизайн-проекта благоустройства общественной территории**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории и их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «городской округ «город Грозный» на 2018 - 2022 годы» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) и текстовый материал, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемого перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории или территории общего пользования. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. С учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц разрабатываются и утверждаются **не позднее 1 марта 2018 года** дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории и дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, включенные в муниципальную программу на 2018 год.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства города Грозный, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также с учетом требований формирования доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с участием уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее – уполномоченное лицо) и Чеченской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Мэром города Грозный в течение пяти рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории уполномоченным лицом и Чеченской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов.

3.4. Обсуждение и согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется с участием архитекторов и Чеченской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов.

3.5. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется Мэром города Грозного в течение пяти рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта общественной территории уполномоченным лицом и Чеченской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов.

3.6. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается Мэром города Грозного в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.7. Дизайн-проект на благоустройство общественной территории утверждается Мэром города Грозного в одном экземпляре и хранится в Комитет городского хозяйства Мэрии города Грозного.